DUOC UC · ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

GOVMARKET ANALYTICS

Definición del Proyecto APT · Fase 1

Plataforma web de inteligencia comercial para oportunidades TI en Mercado Público

Carrera: Ingeniería Informática

Estudiantes: Franco Beniscelli · Tiare Saavedra

Sede Plaza Norte · Agosto de 2026

Resumen

GovMarket Analytics es una plataforma web de inteligencia comercial orientada a empresas proveedoras de tecnología que participan en el mercado público chileno. El proyecto busca transformar datos abiertos de licitaciones, adjudicaciones y órdenes de compra en información útil para detectar, analizar y priorizar oportunidades comerciales TI. El MVP considera autenticación, perfil de empresa, consulta y filtrado, dashboard ejecutivo, análisis histórico, ranking de compatibilidad, predicción básica y reportes. Su desarrollo integra ingeniería de software, modelamiento de datos, gestión de proyectos y aseguramiento de calidad, con una planificación incremental de dieciocho semanas.

Palabras clave: Mercado Público, inteligencia comercial, análisis de datos, B2G, software, SaaS.

Abstract

GovMarket Analytics is a web-based business intelligence platform aimed at technology suppliers participating in Chile's public procurement market. The project transforms open data from tenders, awards, and purchase orders into actionable information to identify, analyze, and prioritize IT business opportunities. The MVP includes authentication, company profiles, search and filtering, an executive dashboard, historical analysis, compatibility ranking, basic forecasting, and reports. Its development combines software engineering, data modeling, project management, and quality assurance through an incremental eighteen-week plan.

Keywords: public procurement, business intelligence, data analytics, B2G, software, SaaS.

Índice

1. Antecedentes personales
2. Descripción del Proyecto APT
3. Fundamentación del Proyecto APT
4. Objetivos
5. Metodología
6. Evidencias
7. Plan de trabajo
8. Carta Gantt
9. Conclusions and individual reflection
10. Bibliografía

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Franco Beniscelli Integrante del equipo: Tiare Saavedra |
| --- | --- |
| Rut | 17.251.249-6 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Sede Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | GovMarket Analytics: inteligencia comercial para oportunidades TI en Mercado Público. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de proyectos; bases de datos; analítica y aseguramiento de calidad. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos; diseñar modelos de datos escalables; construir e integrar software; y aplicar pruebas de validación con mejoras basadas en resultados. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las empresas proveedoras de tecnología que buscan vender al Estado enfrentan un alto volumen de información sobre licitaciones, adjudicaciones y órdenes de compra. Aunque estos datos son públicos, suelen revisarse de manera manual, dispersa y poco estratégica, lo que dificulta reconocer patrones de compra, organismos con mayor demanda y oportunidades compatibles con la oferta de cada empresa. El problema se sitúa en el mercado público chileno y afecta especialmente a pymes TI, gerencias y ejecutivos comerciales B2G, analistas y consultoras tecnológicas. GovMarket Analytics aportará una capa de inteligencia comercial sobre los datos abiertos: reducirá el tiempo de búsqueda, facilitará la priorización y respaldará decisiones con indicadores, tendencias y evidencia histórica. El tema fue escogido porque combina una necesidad real del entorno profesional con el uso aplicado de software, datos e inteligencia de negocios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar un MVP web que transforme datos públicos de Mercado Público en información útil para identificar, analizar y priorizar oportunidades de negocio asociadas a proyectos TI. La plataforma considerará autenticación y roles, perfil de empresa, consulta y filtros por categoría, organismo, región, monto, fecha y palabras clave, dashboard ejecutivo, análisis histórico, ranking de compatibilidad, predicción básica de tendencias y reportes. El proceso abarcará obtención o carga controlada de datos, limpieza y normalización, modelamiento, análisis, visualización y validación mediante casos de uso. Quedan fuera del MVP la postulación automática, gestión documental, firma electrónica, evaluación legal, CRM completo, IA avanzada y aplicación móvil nativa. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática. La gestión de proyectos permitirá planificar, priorizar el MVP, controlar avances, riesgos y recursos. El modelamiento de datos será necesario para estructurar usuarios, empresas, licitaciones, organismos, adjudicaciones, órdenes de compra y resultados analíticos de manera escalable. El desarrollo de software permitirá construir e integrar frontend, backend, API, autenticación, dashboards y reportes. Finalmente, el aseguramiento de calidad se aplicará mediante pruebas funcionales, de integración, usabilidad y validación de datos, utilizando sus resultados para corregir y mejorar el producto. Estas competencias se integran en una solución tecnológica completa y orientada a una necesidad organizacional concreta. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales incluyen desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia de negocios, diseño de productos SaaS y aplicación de tecnología a procesos de venta al Estado. GovMarket Analytics refleja estos intereses porque exige construir una plataforma web, integrar datos externos, diseñar indicadores y convertir información pública en recomendaciones útiles para usuarios comerciales. El proyecto fortalecerá competencias técnicas y de gestión, además de acercarnos a ámbitos laborales como ingeniería de software, desarrollo full stack, analítica, arquitectura de datos, product management y transformación digital en organizaciones públicas o proveedoras del Estado. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro de las 18 semanas académicas porque se desarrollará como un MVP, con alcance limitado al sector TI y entregas incrementales. Los recursos principales son computadores, repositorio GitHub, herramientas de diseño y desarrollo, base de datos, entorno local o nube de bajo costo y datos públicos de Mercado Público. Facilitan su ejecución la disponibilidad de tecnologías web, el trabajo colaborativo y la documentación estratégica ya elaborada. Los principales riesgos son la calidad o disponibilidad de datos externos, la clasificación imperfecta de oportunidades TI, el exceso de funcionalidades y la complejidad predictiva. Se abordarán mediante carga de respaldo, limpieza y validación de datos, reglas explícitas de clasificación, priorización MoSCoW del backlog, predicción estadística básica y revisiones semanales con el docente. Si una integración externa falla, se validará el MVP con un conjunto de datos controlado y documentado. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de inteligencia comercial basada en datos abiertos de Mercado Público que permita identificar, analizar y priorizar oportunidades de negocio en proyectos TI para empresas proveedoras del Estado chileno. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar las fuentes de datos sobre licitaciones, adjudicaciones y órdenes de compra TI. 2. Diseñar una arquitectura modular y un modelo de datos escalable. 3. Implementar autenticación, perfil de empresa, consulta y filtros de oportunidades. 4. Desarrollar un dashboard con indicadores y tendencias históricas. 5. Implementar un ranking de oportunidades según compatibilidad comercial. 6. Incorporar una predicción básica de tendencias de demanda tecnológica. 7. Verificar y validar el MVP mediante pruebas y casos de uso del sector TI. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum. El proyecto se organizará mediante un Product Backlog priorizado y sprints de dos semanas, de modo que cada ciclo entregue un incremento funcional y verificable del MVP. En cada sprint se realizarán Sprint Planning para seleccionar objetivos y tareas; reuniones breves de seguimiento para detectar impedimentos; Sprint Review para demostrar el incremento y recibir retroalimentación; y Sprint Retrospective para definir mejoras en la forma de trabajo. Los entregables y criterios de aceptación se administrarán mediante historias de usuario y un Sprint Backlog. Una tarea se considerará terminada cuando su código esté integrado, cumpla sus criterios de aceptación, tenga pruebas básicas ejecutadas y cuente con evidencia documentada. El desarrollo avanzará desde los requisitos y el diseño hacia la integración de datos, construcción de módulos, pruebas, validación y cierre, manteniendo la posibilidad de repriorizar el backlog al finalizar cada sprint. Franco Beniscelli asumirá la coordinación del marco ágil y participará principalmente en arquitectura, backend, integración de datos y analítica. Tiare Saavedra participará principalmente en levantamiento funcional, priorización de requisitos, experiencia de usuario, frontend, documentación y validación. Ambos conformarán el equipo de desarrollo y compartirán estimación, revisión de código, pruebas, evidencias, demostraciones y presentación final. El docente y los usuarios de referencia actuarán como partes interesadas para entregar retroalimentación durante las revisiones de sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Backlog y requisitos del MVP | Historias de usuario, criterios de aceptación, alcance, exclusiones y priorización. | Demuestra planificación y trazabilidad entre problema, usuarios y funcionalidades. |
| Avance | Arquitectura y modelo de datos | Diagramas de arquitectura, componentes, entidades, relaciones y diccionario de datos. | Evidencia diseño técnico, integración y escalabilidad de la solución. |
| Avance | Prototipo navegable | Flujo de autenticación, perfil, buscador, filtros y dashboard principal. | Permite validar tempranamente usabilidad y cobertura funcional. |
| Final | MVP funcional | Aplicación web integrada con consulta, dashboard, análisis histórico, ranking y reportes. | Materializa el objetivo general y las competencias de desarrollo e integración. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Casos de prueba, resultados, incidencias, mejoras y casos de uso con datos TI. | Acredita calidad del producto y decisiones de mejora basadas en evidencia. |
| Final | Informe técnico y presentación | Documentación de proceso, resultados, limitaciones, conclusiones, manual breve y demostración. | Comunica el trabajo realizado y facilita su evaluación y continuidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Definición y backlog | Validar problema, usuarios, alcance, requisitos y criterios de aceptación. | Informe base, rúbrica, GitHub, reuniones | S1–S2 | Ambos | Controlar cambios y mantener el foco del MVP. |
| Datos / calidad | Exploración de fuentes | Revisar datos disponibles, campos, calidad y reglas de clasificación TI. | Datos abiertos, hojas de análisis, scripts | S2–S4 | Franco / apoyo Tiare | Usar dataset controlado si falla la fuente externa. |
| Modelos de datos / software | Arquitectura y diseño | Definir arquitectura, modelo de datos, API y prototipos de interfaz. | Diagramas, Figma, DBMS, IDE | S3–S6 | Franco / Tiare | Revisión cruzada antes de implementar. |
| Desarrollo e integración | Base técnica del MVP | Configurar repositorio, base de datos, autenticación, roles y perfil de empresa. | GitHub, framework web, DBMS | S5–S8 | Franco / apoyo Tiare | Integración continua por ramas y revisiones. |
| Desarrollo de software | Consulta y visualización | Implementar búsqueda, filtros, dashboard e indicadores históricos. | Frontend, backend, librería de gráficos | S7–S12 | Tiare / Franco | Validar interfaz con escenarios comerciales. |
| Analítica / datos | Ranking y predicción | Construir reglas de compatibilidad y análisis estadístico básico de tendencias. | Python o backend analítico, dataset | S10–S14 | Franco / apoyo Tiare | Evitar modelos avanzados fuera del alcance. |
| Calidad de software | Pruebas y mejoras | Ejecutar pruebas funcionales, integración, usabilidad y calidad de datos; corregir hallazgos. | Plan de pruebas, casos, evidencias | S13–S16 | Ambos | Registrar incidencias y evidencia antes/después. |
| Implantación / gestión | Validación y cierre | Validar casos de uso, preparar despliegue demostrativo, informe, manual y presentación. | Hosting, Word, PowerPoint, repositorio | S16–S18 | Ambos | Plan de contingencia con demo local y respaldo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y backlog | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exploración de datos |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y prototipos |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base técnica del MVP |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta y dashboard |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ranking y predicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Validación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |

9. Conclusions and individual reflection

Franco Beniscelli — Individual conclusion

GovMarket Analytics is a relevant and feasible capstone project because it addresses a real information-management problem through a clearly delimited software product. Its value lies in converting fragmented public procurement data into indicators, rankings, and trends that support better commercial decisions. The project also gives me the opportunity to integrate software development, databases, data analytics, business intelligence, SaaS concepts, and technology applied to public-sector sales.

Franco Beniscelli — Individual reflection

This first phase helped me understand that a strong technological solution begins with a precise problem, measurable objectives, and a realistic scope. The main challenge will be balancing the desired analytical features with the available semester time. I will address this by prioritizing the MVP, validating each increment, documenting decisions, and treating advanced forecasting as a controlled feature rather than the center of the first release.

Tiare Saavedra — Individual conclusion

The project connects technical development with a concrete user need in the Chilean public procurement context. A usable interface, reliable data, and transparent prioritization criteria are essential for the platform to provide real value. The proposed incremental plan makes it possible to produce verifiable evidence throughout the semester and reach a functional MVP within the academic period.

Tiare Saavedra — Individual reflection

During this phase, I recognized the importance of defining users, responsibilities, risks, and acceptance criteria before implementation. Collaborative work, frequent reviews, and usability testing will be necessary to keep the solution understandable for commercial users. I will contribute by documenting progress, reviewing interfaces and evidence, and supporting quality assurance and final validation.

10. Bibliografía

Dirección ChileCompra. (s. f.). Mercado Público: plataforma de compras públicas de Chile. https://www.mercadopublico.cl/

Dirección ChileCompra. (s. f.). Datos abiertos de compras públicas. https://datos-abiertos.chilecompra.cl/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

Duoc UC. (2026). Guía Estudiante: Definición Proyecto APT, Fase 1.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.